**Mórahalom Város Önkormányzata**

**TOP Plusz Városfejlesztési Programterv**

**2021-2027**

**1. verzió**

|  |  |
| --- | --- |
| Cím | *Mórahalom* Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve |
| Verzió | 1.0 |
| Közgyűlési határozat száma és dátuma | *[határozat száma és megnevezése]*  *[határozat megjelenésének dátuma]* |
| Finanszírozó operatív program: | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP\_Plusz) |
| Érintett földrajzi terület: | *Mórahalom* |
|  |  |
| FVS felelős szervezet: | Mórahalom Városi Önkormányzat |
| FVS felelős szervezet kapcsolattartó: | *[kapcsolattartó neve, beosztása]*  *[email, telefon]* |
| FVS felelős szervezet címe: | *6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.* |

**Mórahalom, 2022. [benyújtás hónap, nap]**

**Tartalomjegyzék**

[Táblázatok jegyzéke 2](#_Toc94695364)

[0. Verziókövetés 3](#_Toc94695365)

[1. Stratégiai beágyazottság 4](#_Toc94695366)

[2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása 6](#_Toc94695367)

[3. Konkrét beruházások 9](#_Toc94695368)

[4. Ütemezés 21](#_Toc94695369)

[5. Indikátor vállalások 24](#_Toc94695370)

[6. Mellékletek 25](#_Toc94695371)

[6.1. Megyei önkormányzat bevonása 25](#_Toc94695372)

[6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal 26](#_Toc94695373)

# Táblázatok jegyzéke

[1. táblázat: FVS Stratégiai célmátrix 4](#_Toc94695374)

[2. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat 6](#_Toc94695375)

[3. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 9](#_Toc94695376)

[4. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely 14](#_Toc94695377)

[5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ 15](#_Toc94695378)

[6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 16](#_Toc94695379)

[7. táblázat: az ütemezést bemutató GANTT diagram 21](#_Toc94695380)

[8. táblázat: Az indikátor vállalások összegző táblázata 24](#_Toc94695381)

# Verziókövetés

# Stratégiai beágyazottság

1. táblázat: FVS Stratégiai célmátrix

| *1. Stratégiai cél* | 2. Stratégiai cél | 3. Stratégiai cél | 4. Stratégiai cél | 5. Stratégiai cél | 6. Stratégiai cél |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése* | A térségközponti szerepkör erősítése | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, innováció erősítése | A városi környezet fejlesztése | Környezet és klímavédelem |
|  |  |  |  |  |  |
| *kapcsolódó részcélok* | **kapcsolódó részcélok** | **kapcsolódó részcélok** | **kapcsolódó részcélok** | **kapcsolódó részcélok** | **kapcsolódó részcélok** |
| Turizmus fejlesztése | Határátkelőhely, határmenti és térségi közlekedési kapcsolatok kialakítása, fejlesztése | Szolgáltatásminőség fejlesztése | Gazdasági infrastruktúra, feldolgozó, logisztikai és értékesítési kapacitások fejlesztése | Épített környezet, középületek védelme és fejlesztése | Energetikai fejlesztések, megújuló energia hasznosítása |
| Kulturális kínálat és a sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztése, bővítése | Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése | Okosváros és e-közigazgatási rendszerek fejlesztések | Vállalkozásfejlesztés, befektetésösztönzés | Lakhatási feltételek javítása | Vízgazdálkodás hatékonyságának növelése, vízvédelem |
|  | Térségi és járási szolgáltatások fejlesztése, bővítése | Egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése | K+F és innováció támogatása | Városbiztonság, közbiztonság javítása | A keletkező hulladék csökkentése és helyi hasznosítása |
|  |  | Köznevelés fejlesztése, tehetséggondozás | Körforgásos gazdaság gazdaságra való átállás elősegítése | Fenntartható városi mobilitás támogatása | Városi zöldfelületek és természeti területek védelme, fejlesztése |
|  |  |  | Helyi szak- és felnőttképzés erősítése |  |  |
|  |  |  | Foglalkoztatás bővítése, segítése |  |  |

| 1. Stratégiai cél | 2. Stratégiai cél | 3. Stratégiai cél | 4. Stratégiai cél | 5. Stratégiai cél | 6. Stratégiai cél |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése | A térségközponti szerepkör erősítése | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, innováció erősítése | A városi környezet fejlesztése | Környezet és klímavédelem |
|  |  |  |  |  |  |
| Városrészi leképeződés | **Városrészi leképeződés** | **Városrészi leképeződés** | **Városrészi leképeződés** | **Városrészi leképeződés** | **Városrészi leképeződés** |
| A cél teljesítését előszolgáló beavatkozások, projektek, beruházások jelentős többsége a Turisztikai fejlesztéssel érintett területen valósulnak meg, de részben érinthetik a kereskedelmi és szolgáltató területet is. | A határmenti és térségi közlekedési kapcsolatok kialakítása, fejlesztése Mórahalom külterületét, azon belül is jellemzően a déli részt érintik.  Mórahalom közszolgáltató és közigazgatási funkciója jellemőzen a Turisztikai fejlesztéssel érintett területen található, így a stratégiai cél teljesülése is a külterület mellett ezt a városrészt érinti a leglényegesebben. | A korszerű közszolgáltatásokat valamennyi városrészben biztosítani szükséges – így a cél teljesülése a település teljes területét érinti. | Mórahalom gazdasági központjának az ipari övezet tekinthető, a Stratégiai cél teljesülése jellemzően ezen városrész fejlődését szolgálja. Kisebb részben ugyan, de a cél kereskedelmi és szolgáltató terület fejlődéséhez is hozzájárul. | A Stratégiai cél teljesülése valamennyi városrész teljesüléséhez egyaránt hozzájárul. | A stratégiai cél valamennyi városrész fejlődését szolgálja. Ugyanakkor bizonyos részcélok – pl. Vízgazdálkodás hatékonyságának növelése, vízvédelem, valamint a természeti területek védelme, fejlesztése leginkább a város külterületét érinti. |

# A beruházások, akciók összesítő bemutatása

2. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat

|  | | **Top Prioritás 1** | | | | | | | | | | **Top Prioritás 2** | **Top Prioritás 3 ESZA+** | | | **Top Prioritás 3 ERFA** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gazdaság-fejlesztés | közúti közlekedés | turizmus | vízgazdálkodás | zöldinfra-struktúra | kultúra, sport | fenntart-ható közlekedés | hulladék-kezelés | szociális célú városreha­bilitáció | belterületi út | energetika | foglalkoztatási együttműködések | szociális célú városre-habilitáció (ESZA) | helyi humán fejlesztések | bölcsődei, óvodai intézmények | köznevelés | egészség-ügyi és szociális infrastruk-túra |
| A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése | Turizmus fejlesztése |  |  | *2 akció-területi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A térség-központi szerepkör erősítése | Térségi és járási szolgáltatások fejlesztése, bővítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 egyedi* |
| Korszerű közszolgál-tatások fejlesztése | Szolgál-tatás-minőség fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 akció-területi* |  | *1 egyedi* |  |  |
| Egészség-ügyi és szociális ellátás fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 egyedi* |  |  | *1 egyedi* |
| Gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés, innováció erősítése | Gazdasági infra-struktúra, feldolgozó, logisztikai és érté-kesítési kapaci-tások fejlesztése | *1 egyedi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A városi környezet fejlesztése | Épített környezet, köz-épületek védelme és fejlesztése |  |  |  |  | *1 egyedi* |  |  |  |  | 1 hálózatos |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntart-ható városi mobilitás támogatása |  |  |  |  |  |  | *2 hálózatos* |  |  | *1 hálózatos* |  |  |  |  |  |  |  |
| Környezet és klíma-védelem | Energetikai fejlesztések, megújuló energia hasznosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 hálózatos*  *1 egyedi* |  |  |  |  |  |  |
| Városi zöld-felületek és természeti területek védelme, fejlesztés |  |  |  |  | *1 akció-területi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Konkrét beruházások

3. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritás 1. | Helyi piac fejlesztése | Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, innováció erősítése | Mórahalom | 150 000 000 | Mórahalom városi Önkormányzat |  | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | 20 |
| GYÓGYVIZEK VÁROSA- Komplex élményalapú turisztikai fejlesztések Mórahalmon | A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 1 075 000 000 | Mórahalom városi Önkormányzat |  | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | 1 |
| Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztések Mórahalmon | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 489 000 000 | Mórahalom városi Önkormányzat |  | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | 0 |
| Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra | 1,634 |
| Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | 0 |
| Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása: Belterületi kerékpárút fejlesztések | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 403 000 000 | Mórahalom városi Önkormányzat |  | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | 3,07 |
| Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra | 0 |
| Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | 0 |
| Barnamezős területek funkcióváltó megújítása, fejlesztése | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 161 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | 0 |
| Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra | 0,1 |
| Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | 0 |
| Belterületi önkormányzati utak építése | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 543 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 2,64 |
| Fenntartható városfejlesztési stratégia Mórahalom | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 19 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság | 6 479 |
| Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák | 1 |
| kereten túli, tartalék projektek | Belterületi kerékpárút fejlesztések II. ütem | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 353 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra |  |
| Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra | 0 |
| Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | 0 |
| Turisztikai fejlesztések II. ütem | A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 29 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | 1 |
| Az 5514-es számú út belterületi fejlesztése | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 670 000 000 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. |  | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T |  |
|  | Prioritás forráskerete | | | 2 839 000 000 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye | | | 2 839 000 000 |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye | | | 1 052 000 000 |  |  |  |  |

4. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| Prioritás 2. | Energetikai fejlesztések Mórahalmon | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 642 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások | 31 116,45 |
| Jobb energiahatékonyságú középületek |  |
| kereten túli, tartalék projektek | Energetikai megtakarítást előidéző okos rendszer létrehozása | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 54 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások |  |
| Jobb energiahatékonyságú középületek |  |
| A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 600 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások |  |
| Jobb energiahatékonyságú középületek |  |
|  | Prioritás forráskerete | | | 642 000 000 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye | | | 642 000 000 |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye | | | 654 000 000 |  |  |  |  |

5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| Prioritás 3. ESZA+ | Helyi humán fejlesztések (ESZA) | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 812 000 000 | Mórhalom Városi Önkormányzat |  | Társadalmi akciókban résztvevők száma | 3 500 |
| Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók száma (fő) | 125 |
| kereten túli, tartalék projektek | Szociális célú városrehabilitáció (ESZA) | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 10 000 000 | Mórhalom Városi Önkormányzat |  | Megvalósított programok száma | 7 |
| Társadalmi akciókban résztvevők száma | 195 |
|  | Prioritás forráskerete | | | 812 000 000 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye | | | 812 000 000 |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye | | | 0 |  |  |  |  |

6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritás 3. ERFA+ | Nappali szociális idősellátás intézményi fejlesztése: „Innovatív fejlesztések az idősellátásban Mórahalmon” | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 707 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | 0 |
| Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | 0 |
| A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | 1 |
| kereten túli, tartalék projektek | Bölcsőde, óvoda fejlesztés | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 171 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása | 222 |
| Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | 201 |
| Járóbeteg szakellátás infrastrukturális fejlesztése | A térségközponti szerepkör erősítése | Mórahalom | 305 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | 0 |
| Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | 53 000 |
| A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | 0 |
| Családok Átmeneti Otthonának kialakítása Mórahalmon | A térségközponti szerepkör erősítése | Mórahalom | 135 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | 0 |
| Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | 0 |
| A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | 1 |
|  | Prioritás forráskerete | | | 707 000 000 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye | | | 707 000 000 |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye | | | 610 000 000 |  |  |  |  |

# Ütemezés

. táblázat: az ütemezést bemutató GANTT diagram

| **Projekt címe** | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | | **2025** | | | | **2026** | | | | **2027** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. prioritás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi piac fejlesztése (vásártér) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GYÓGYVIZEK VÁROSA- Komplex élményalapú turisztikai fejlesztések Mórahalmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztések Mórahalmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása: Belterületi kerékpárút fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barnamezős területek funkcióváltó megújítása, fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belterületi önkormányzati utak építése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartható városfejlesztési stratégia Mórahalom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. prioritás - tartalék** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belterületi kerékpárút fejlesztések II. ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turisztikai fejlesztések II. ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az 5514-es számú út belterületi fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. prioritás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energetikai fejlesztések Mórahalmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. prioritás - tartalék** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energetikai fejlesztések II. ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. prioritás (ESZA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi humán fejlesztések (ESZA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. prioritás (ESZA) - tartalék** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. prioritás (ERFA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nappali szociális idősellátás intézményi fejlesztése: „Innovatív fejlesztések az idősellátásban Mórahalmon” (Kossuth park) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. prioritás (ERFA) - Tartalék** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bölcsőde, óvoda fejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Járóbeteg szakellátás infrastrukturális fejlesztése (Vitál emelet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Családok Átmeneti Otthonának kialakítása Mórahalmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Jelmagyarázat | |
|  | Pályázat benyújtásának tervezett időpontja |
|  | Projektmegvalósítás tervezett időpontja |

# Indikátor vállalások

. táblázat: Az indikátor vállalások összegző táblázata

| A mutató neve | Mértékegysége | Összesített értéke | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Támogatott vállalkozások (ebből: mikro-, kis-, közép-, nagyvállalkozás) | db | 20 |  |
| Vissza nem térítendő támogatások által támogatott vállalkozások | db | 0 |  |
| Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | db | 20 |  |
| Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 2,64 |  |
| Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | db | 1 |  |
| Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra | ha | 1,734 |  |
| Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | fő | 0 |  |
| Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | km | 3,07 |  |
| Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása | fő | 0 |  |
| Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság | fő | 6 479 |  |
| Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák | db | 1 |  |
| Becsült üvegházhatású gázkibocsátások | CO2t/év | 31 116,45 |  |
| Jobb energiahatékonyságú középületek | m2 |  |  |
| Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása | db | 222 |  |
| Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | fő | 201 |  |
| Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | db | 0 |  |
| Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | fő | 53 000 |  |
| A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | db | 2 |  |
| Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | db | 222 |  |
| Megvalósított programok száma | db | 7 |  |
| Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók száma | fő | 125 |  |
| Programban résztvevő munkanélküliek száma | fő | 0 |  |
| Programban résztvevő inaktív személyek száma | fő | 0 |  |
| Társadalmi akciókban résztvevők száma | fő | 3 695 |  |
| Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma | fő | 0 |  |

# Mellékletek

# Megyei önkormányzat bevonása

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. február 18-án küldte meg a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat számára az FVS-t és TVP-t véleményezésre. A megyei önkormányzat 2022.február 24-én kelt levelében kifejtette, hogy a megküldött dokumentumok tartalmával egyetért.



# Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Mórahalom Városi Önkormányzat pályázati felhívás megjelentetését nem tervezi, így a kiválasztási kritériumok és a döntéshozatal módjának meghatározása nem releváns.